ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Decentralized Scientific Compute Marketplace

Версия 2.0

github.com/Emp1ere/decentralized-compute

| Репозиторий | Emp1ere/decentralized-compute |
| --- | --- |
| Блокчейн | Hyperledger Fabric 2.5+ |
| Масштаб | International: RU / EU / US / CN |
| Оплата | Только фиат (без криптовалюты) |
| Формат | MVP с production-grade компонентами |
| Лицензия | MIT / Apache 2.0 |

# 0. Принцип «MVP с production-grade компонентами»

Проект реализуется как MVP: ограниченный набор функций, один базовый регион, минимальный UI. Однако ряд компонентов требует production-уровня реализации уже с первой итерации — потому что исправить их после запуска либо невозможно (chaincode в блокчейне неизменяем), либо катастрофически дорого (потеря средств, утечка данных, компрометация хоста воркера).

| Компонент | Уровень | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Безопасность Docker-раннеров | ⚙ PRODUCTION-GRADE | Произвольный код пользователя выполняется на машинах воркеров. Недостаточная изоляция → компрометация хоста. Невозможно исправить после инцидента. |
| Платёжный flow (escrow + payout) | ⚙ PRODUCTION-GRADE | Ошибка в логике холдирования или выплат = реальная потеря денег. Восстановить доверие после финансового инцидента практически невозможно. |
| Chaincode (смарт-контракты) | ⚙ PRODUCTION-GRADE | Chaincode в Fabric immutable после деплоя. Баг в state machine контракта требует migration — дорого и болезненно. |
| Fabric TLS / MSP конфигурация | ⚙ PRODUCTION-GRADE | Неправильно настроенный MSP нельзя легко мигрировать. Перенастройка требует пересоздания всей сети. |
| MinIO: шифрование + access control | ⚙ PRODUCTION-GRADE | Утечка данных пользователей → нарушение GDPR/ФЗ-152 → штрафы и потеря лицензии. Настраивается один раз правильно. |
| Payment Adapter (абстракция) | ⚙ PRODUCTION-GRADE | Если платёжный провайдер захардкожен, добавление региона = полный рефакторинг. Паттерн Adapter закладывается в MVP. |
| UI / UX интерфейс | ◎ MVP-УРОВЕНЬ | Функционален, но не отполирован. Дизайн и UX итерируются после получения обратной связи. |
| Мониторинг и алерты | ◎ MVP-УРОВЕНЬ | Базовые health checks. Полноценный observability stack (Prometheus + Grafana) — в следующей итерации. |
| Multi-region (Phase 5–6) | ◎ MVP-УРОВЕНЬ | MVP работает в 1–2 регионах. Архитектурная extensibility заложена, но полная multi-region — следующий этап. |
| TEE/SGX аттестация | ◎ MVP-УРОВЕНЬ | Реализуется как опциональный флаг в manifest. Активируется для биомед-задач в Phase 4+. |

# 1. Экономическое обоснование

## 1.1 Проблема рынка

- Научные вычисления стоят дорого: AWS/GCP — $0.5–5/час за GPU, суперкомпьютеры — миллионы $.

- Миллионы ПК и GPU простаивают: домашние фермы, университеты, корпоративные дата-центры.

- Существующие рынки вычислений (Golem, Akash) имеют крипто-барьер входа: нужен кошелёк, токены, знание DeFi. Это исключает университеты, госструктуры, корпорации.

## 1.2 Решение DSCM

- Исполнители зарабатывают реальный фиат за простаивающие мощности. Мотивация выше, чем в волатильных крипто-проектах.

- Заказчики платят на 50–90% дешевле публичного облака — через рынок распределённых ресурсов.

- Permissioned Fabric (не публичный блокчейн) = доверие банков, университетов, госструктур.

## 1.3 Монетизация

| Комиссия платформы | 8% при объёме до $10k/мес, 12% выше (graduated model). Настраивается в config. |
| --- | --- |
| Y1 (пилот) | 50–150 контрактов/мес, средний чек $1 000–3 000 → выручка $6–54k/мес |
| Y2 (рост) | 150–500 контрактов/мес, выход на EU/US → $18–180k/мес |
| Y3 (international) | 500+ контрактов/мес, CN-кластер, enterprise SLA → $60k+/мес |
| Дополнительные доходы | GPU-priority lanes, enterprise SLA, hosted runner premium, compliance audit reports |

## 1.4 Конкурентные преимущества

| Конкурент | Наше преимущество |
| --- | --- |
| Golem (GLM) | Чистый фиат, нет крипто-барьера. Permissioned Fabric = доверие банков и университетов. |
| Akash (AKT) | Нет токена. GDPR/ФЗ-152 compliance. Понятен IT-отделам классических организаций. |
| AWS / GCP | На 50–90% дешевле. Научные runners из коробки (OpenFOAM, PyTorch, GROMACS). |
| Vast.ai | KYC-верифицированные воркеры. Фиатные выплаты без крипто-кошелька. Permissioned. |
| BOINC | Платит исполнителям реальные деньги. Поддерживает произвольные пользовательские задачи. |

# 2. Архитектура системы (Hybrid)

## 2.1 Компоненты и их статус

| Компонент | Статус | Технология | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Python Orchestrator | KEEP + extend | Flask + SQLAlchemy | API Gateway и бизнес-логика. Существующие endpoint сохраняются. Добавляются /contracts/create, /upload, /payment/webhook. |
| Go Fabric Sidecar | NEW | fabric-gateway-go (gRPC) | Прокси-микросервис между Python и Fabric-нодами. Решает несовместимость Python SDK с Fabric 2.4+. Интерфейс: POST /chaincode/invoke, GET /chaincode/query. |
| Node.js Chaincode | NEW | fabric-contract-api | 4 смарт-контракта: Marketplace, Contract, Reputation, EscrowTrigger. Логика минимальна — только state machine и факты. |
| MinIO Storage | NEW | MinIO (S3-compatible) | Региональные бакеты вместо IPFS. GDPR/ФЗ-152 compliant. В Fabric хранятся только SHA-256 хэши файлов. |
| Payment Adapter | NEW | Python (ABC pattern) | Единый интерфейс PaymentProvider с реализациями по регионам. Config-driven: PAYMENT_PROVIDER_BY_REGION. |
| client_worker | KEEP + extend | Python | Добавить pull-модель через REST API оркестратора. Убрать крипто-балансы. |
| desktop_agent | KEEP + extend | Python / Electron | Новая страница: создание контракта + загрузка zip-файла. Убрать все токены и крипто. |
| nginx_loadbalancer | KEEP + geo | nginx | Добавить geo-routing rules. Сохранить текущую конфигурацию. |
| PostgreSQL | NEW (replaces SQLite) | PostgreSQL 15+ | SQLite не подходит для production multi-instance. PostgreSQL — с первой итерации. |
| docker-compose.yml | EXTEND | Docker Compose / K8s | Добавить: Fabric peers/orderer, MinIO, Go-сайдкар, PostgreSQL. |

## 2.2 Ключевые архитектурные решения

### 2.2.1 Go Fabric Sidecar вместо Python SDK

Python-библиотека fabric-sdk-py не поддерживает Fabric 2.4+ Gateway API и фактически не поддерживается сообществом. Для стабильной работы с Fabric 2.5+ единственный надёжный путь — fabric-gateway-go (официальная Go-библиотека от Hyperledger). Реализуется как отдельный лёгкий микросервис, Python-оркестратор общается с ним по HTTP/gRPC.

| ⚙ PRODUCTION-GRADE | Go Sidecar реализуется с full TLS, mTLS между сайдкаром и Fabric peer, health check endpoint и structured logging с первой итерации. |
| --- | --- |

### 2.2.2 Два независимых уровня консенсуса

| Ordering Layer (Fabric Raft) | Кто записывает транзакции в блок. Стандартный Raft orderer, не изменяется. |
| --- | --- |
| Application Layer (PoUW in chaincode) | Воркер отправляет результат → chaincode верифицирует proof → начисляет репутацию в ledger. Это вся логика PoUW. |
| Что изменяется | CONSENSUS.md переписывается: чётко разделяет оба уровня. blockchain.py → вызовы через Go Sidecar. |

### 2.2.3 MinIO вместо IPFS

Публичный IPFS несовместим с GDPR (данные реплицируются на неконтролируемые ноды) и ФЗ-152 (обязательное хранение на территории РФ для российских пользователей). MinIO — self-hosted S3-совместимое хранилище с региональными бакетами и полным контролем данных.

| ru-minio.dscm.io | Файлы RU-заказчиков. Сервер в РФ. Соответствие ФЗ-152. |
| --- | --- |
| eu-minio.dscm.io | EU-заказчики. Сервер в EU. GDPR DPA с MinIO. |
| Fabric ledger | Только SHA-256(файл) + MinIO endpoint. Никаких бинарных данных в блокчейне. |

| ⚙ PRODUCTION-GRADE | MinIO разворачивается с шифрованием at-rest (AES-256), TLS, bucket versioning и IAM-политиками на чтение/запись с первой итерации. |
| --- | --- |

# 3. Платёжная система (Fiat-only)

| ⚙ PRODUCTION-GRADE | Платёжный flow — production-grade с первой итерации. Ошибка в логике escrow или payout означает реальную потерю денег. Тестирование: 100% покрытие unit-тестами webhook handlers, интеграционные тесты с sandbox-режимами провайдеров. |
| --- | --- |

## 3.1 Региональная матрица провайдеров

| ВАЖНО | Stripe полностью прекратил поддержку RU-юрлиц и RU-карт (март 2022). Единый payment gateway для RU+EU+US+CN технически невозможен. Используется региональная матрица с отдельными провайдерами. |
| --- | --- |

| Регион | Входящие (от заказчика) | Исходящие (исполнителям) | Код провайдера |
| --- | --- | --- | --- |
| 🇷🇺 RU | ЮKassa (карты, СБП, ЮMoney) | СБП / банковский перевод | PaymentProvider.YUKASSA |
| 🇪🇺 EU | Stripe (карты, SEPA) | Stripe Connect (Instant Payout) | PaymentProvider.STRIPE_EU |
| 🇺🇸 US | Stripe (карты, ACH) | Stripe Connect (Standard) | PaymentProvider.STRIPE_US |
| 🇨🇳 CN | Alipay / WeChat Pay (через Adyen) | Alipay Transfer API | PaymentProvider.ALIPAY |

## 3.2 Payment Adapter (архитектура)

Единый Python-интерфейс с региональными реализациями. Добавление нового региона = новый класс без изменения существующего кода.

class PaymentProvider(ABC):

def create_payment(amount, currency, customer_id) -> PaymentIntent

def create_payout(amount, currency, recipient_id) -> PayoutResult

def handle_webhook(payload, signature) -> WebhookEvent

# config.py

PAYMENT_PROVIDER_BY_REGION = {

'ru': 'yukassa', 'eu': 'stripe_eu', 'us': 'stripe_us', 'cn': 'alipay'

}

## 3.3 Жизненный цикл платежа

| 1. Депозит | Заказчик платит → StripePaymentIntent / ЮKassa Invoice → webhook → оркестратор создаёт контракт в Fabric (activateContract). Fabric-статус: FUNDED. |
| --- | --- |
| 2. Холд (Escrow) | Средства холдируются на счёте платформы. Воркеры не получают деньги до верификации. |
| 3. Выполнение | Воркеры выполняют задачи → отправляют результаты → верификация. Fabric-статус: VERIFIED. |
| 4. Challenge window | 24 часа на оспаривание результата заказчиком. Fabric-таймер в EscrowTrigger chaincode. |
| 5. Payout | Fabric event COMPLETED → оркестратор → batch payout воркерам минус комиссия платформы. |
| 6. Dispute | Если challenge: freeze → manual review → partial/full refund или принудительный payout. |

| MVP: TEST MODE | Stripe и ЮKassa не требуют одобрения аккаунта для разработки. Stripe test mode: мгновенная активация, полный API, тестовые карты 4242 4242 4242 4242, реальные webhook'и. ЮKassa: аналогично, тестовый режим доступен сразу после регистрации. Переход к live — один флаг в config.py. |
| --- | --- |

# 4. Chaincode (Smart Contracts)

| ⚙ PRODUCTION-GRADE | Chaincode — production-grade с первой итерации. После деплоя в Fabric он immutable. Баг в state machine требует дорогостоящей migration-процедуры. Принцип: минимально возможная логика в chaincode, сложное — в Python-оркестраторе. |
| --- | --- |

## 4.1 Технологический выбор

Chaincode реализуется на Node.js (fabric-contract-api). Обоснование: кодовая база репозитория — Python/JS, Go потребует отдельной компетенции и замедлит итерации. Node.js chaincode полностью поддерживается Hyperledger и достаточен для целевой нагрузки.

## 4.2 Смарт-контракты и их ответственность

| Marketplace.js | listContract(id, details) · getAvailableContracts(filters) · claimContract(workerId, contractId) |
| --- | --- |
| Contract.js | activateContract() · submitWork(proofHash, resultHash) · verifyWork() · completeContract() · disputeContract() |
| Reputation.js | recordResult(workerId, success, metrics) · getReputation(workerId) · slashReputation(workerId, reason) |
| EscrowTrigger.js | triggerPayout(contractId) · triggerRefund(contractId) · getEscrowStatus(contractId) · startChallengeTimer() |

## 4.3 Принцип распределения логики

| Что в chaincode | Что в Python-оркестраторе |
| --- | --- |
| State machine контракта (CREATED → FUNDED → VERIFIED → COMPLETED) | Статистические тесты верификации (Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney) |
| Запись фактов: хэши результатов, временны́е метки | Разбиение задачи на work-units по manifest.json |
| Репутационные счётчики (инкремент/декремент) | Расчёт итоговой репутации и весов при голосовании |
| Таймер challenge window (24 ч) | Бизнес-правила dispute (частичный/полный refund) |
| Trigger payout event → Python listener | Вызов Payment Adapter для фактических выплат |

## 4.4 Каналы Fabric

| public-marketplace | Открытые контракты. Все организации. Chaincode: Marketplace.js + Contract.js. |
| --- | --- |
| private-science | Конфиденциальные задачи (биомед, фарм, NDA-данные). Только авторизованные org. Отдельный MSP. |

# 5. Верификация результатов

## 5.1 Типы верификации

| Тип | Метод | Поля в manifest.json | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| exact | SHA-256 бит-в-бит | verification_type: "exact" | PoW, детерминированные алгоритмы |
| metric | Числовая метрика ± tolerance | metric_name, tolerance: 0.01 | ML accuracy, RMSE симуляций |
| statistical | KS-тест или Mann-Whitney | stat_test: "ks", alpha: 0.05 | Стохастические симуляции, Monte Carlo |
| tee | SGX attestation quote | tee_required: true | Биомед, clinical trials, NDA-данные |

## 5.2 Политика redundancy

- По умолчанию: 3 независимых воркера на каждый work-unit (majority vote 2/3).

- tee_required: 5 воркеров, SGX attestation, все 5 должны пройти верификацию.

- Challenge window: 24 часа после записи VERIFIED в Fabric. Заказчик может инициировать dispute.

- По истечении window: автоматический trigger payout через EscrowTrigger chaincode.

## 5.3 Воспроизводимость результатов

Для детерминированных и метрических задач в manifest.json фиксируется среда выполнения:

| random_seed | Единый seed: PYTHONHASHSEED, torch.manual_seed(), numpy.random.seed() |
| --- | --- |
| runner_version | Тег Docker-образа платформы: platform-runner:pytorch-2.2.0 |
| requirements_hash | SHA-256 от requirements.txt → записывается в Fabric для аудита расхождений |

# 6. Безопасность Docker-раннеров

| ⚙ PRODUCTION-GRADE | Раздел реализуется в production-качестве с первой итерации. Произвольный код пользователя запускается на машинах воркеров. Недостаточная изоляция = компрометация хоста. После инцидента восстановить репутацию среди воркеров невозможно. |
| --- | --- |

## 6.1 Обязательные меры (все применяются одновременно)

| Сетевая изоляция | --network=none по умолчанию. Whitelist разрешённых endpoint — только явные записи в manifest.network_whitelist. |
| --- | --- |
| Read-only filesystem | --read-only rootfs. Только /tmp монтируется как tmpfs с лимитом (по умолчанию 4GB, настраивается). |
| Seccomp profile | Docker default seccomp + дополнительные запреты: ptrace, mount, keyctl, perf_event_open. |
| Непривилегированный пользователь | Запуск от uid=65534 (nobody). Запрет su/sudo внутри контейнера (user namespace mapping). |
| Image whitelist | Только pre-approved образы платформы. manifest.runner проходит валидацию по allowlist. Произвольные Docker Hub образы запрещены. |
| Resource limits | --memory, --cpus, --pids-limit. Превышение лимита = принудительное завершение + штраф репутации воркера. |
| Audit log | Каждый запуск контейнера логируется: image hash, resource usage, exit code. Хранится 30 дней. |

## 6.2 Дополнительные меры (Phase 4+)

- gVisor (runsc): замена runc для дополнительной kernel-level изоляции на GPU-узлах с ценными данными.

- KYC-light: верификация личности воркера при первой выплате свыше $1 000 (загрузка документа + проверка).

- Reputation slashing: при обнаружении попытки эскейпа из контейнера — permanent ban воркера.

| АРТЕФАКТ | Файл SECURITY_RUNNER.md создаётся как обязательный deliverable Phase 3. Содержит: threat model, примеры атак, контрмеры, инструкции для воркеров по настройке среды. |
| --- | --- |

# 7. Формат manifest.json

Файл загружается заказчиком вместе с кодом (zip-архив: код + данные + manifest.json). Описывает все параметры выполнения, верификации и оплаты.

{

"runner": "platform-runner:pytorch-2.2.0",

"entry_point": "train.py",

"args": ["--epochs", "10", "--batch", "32"],

"data_dir": "data/",

"output_dir": "results/",

"resources": {

"cpu_cores": 4,

"memory_gb": 8,

"gpu": false

},

"parallelism": {

"strategy": "data_parallel",

"chunks": 10,

"merge_script": "merge.py"

},

"verification": {

"type": "metric",

"metric_name": "val_loss",

"tolerance": 0.01,

"redundancy": 3

},

"environment": {

"random_seed": 42,

"runner_version": "pytorch-2.2.0"

},

"network_whitelist": [],

"timeout_hours": 24,

"budget_usd": 500,

"region_preference": "eu"

}

# 8. Фазы разработки (checkpoint-based)

| ПРИНЦИП | Каждая фаза завершается конкретным deliverable, который проверяется человеком перед запуском следующей. Параллельная разработка допустима только внутри одной фазы, но не между зависимыми фазами — иначе ошибки ранних фаз переносятся в архитектуру поздних. |
| --- | --- |

| Фаза | Название | Блокирующие зависимости | Deliverable (критерий готовности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Bootstrap & ADR | Нет | ADR-документ + схема БД + Fabric testnet запускается командой make fabric-up |
| 1 | Fabric + Chaincode | Fabric testnet (Phase 0) | 10 сквозных транзакций: create → submit → verify → complete |
| 2 | Payment Integration | Нет (Stripe + ЮKassa test mode, работает сразу) | Sandbox payout flow: депозит → hold → выплата воркеру |
| 3 | Worker + Runner System | Phase 2 завершена | Загрузка hello_world.py → воркер выполняет → результат в MinIO |
| 4 | Verification + Security | Phase 3 завершена | Redundancy 3x + challenge 24ч + docker security audit пройден |
| 5 | Multi-Region (RU + EU) | Нет (локальные Docker-контейнеры имитируют региональные peer) | Контракт создаётся в EU, выполняется RU-воркером, payout в ЮKassa |
| 6 | Enterprise + CN | Phase 5 завершена (CN — отдельная итерация) | CN-кластер + WeChat Pay + GDPR audit report |

## 8.1 Фаза 0: Bootstrap & Архитектурные решения

- Создать branch feature/hyperledger-fiat-v2.

- Написать ADR: выбор SDK (Go Sidecar), хранилище (MinIO), платёжная матрица.

- Финализировать схему БД PostgreSQL: contracts, workers, work_units, payments, reputation.

- Настроить Fabric test network локально (docker-compose-fabric). TLS обязателен с первого запуска.

Deliverable: ADR.md + локальная Fabric testnet + PostgreSQL поднимаются одной командой.

## 8.2 Фаза 1: Fabric + Chaincode

- Go Fabric Sidecar: REST API, mTLS к peer, health check, structured logging.

- Node.js Chaincode: Marketplace, Contract, Reputation, EscrowTrigger. Code review обязателен.

- Заменить вызовы blockchain.py → HTTP к Go Sidecar в оркестраторе.

- PoUW-логика → перенести в Reputation chaincode как application-layer.

- Переписать CONSENSUS.md: Ordering (Raft) vs Application (PoUW) — чётко разделить.

| ⚙ PRODUCTION-GRADE | Chaincode проходит code review и unit-тесты перед деплоем в testnet. После деплоя — immutable. |
| --- | --- |

## 8.3 Фаза 2: Payment Integration

- Payment Adapter: абстрактный класс + Stripe EU/US sandbox + ЮKassa sandbox.

- Webhook endpoint: POST /payment/webhook/{region} с signature validation.

- Escrow flow: депозит → hold → Fabric activateContract → challenge timer → payout trigger.

- Убрать все токены и крипто из UI, балансов, API-ответов.

| MVP: TEST MODE | Stripe test mode + ЮKassa test mode: доступны сразу после регистрации, без одобрения, без банковского договора. Полный API + webhook'и работают в test mode идентично production. Live mode активируется позже — только в config.py меняется STRIPE_MODE=live и добавляются реальные ключи. |
| --- | --- |

## 3.4 MVP-стратегия: без реальных внешних зависимостей

Каждая «блокирующая» внешняя зависимость имеет MVP-альтернативу, не требующую одобрения третьих лиц. Весь MVP (Phases 0–4) реализуется локально или в sandbox-режимах провайдеров. Переход к production — замена config-переменных, код не меняется.

| Зависимость | MVP-альтернатива (работает сразу) | Переход к production (что меняется) |
| --- | --- | --- |
| Stripe live account (5–14 дней review) | Stripe test mode — мгновенная активация, полный API, тестовые карты 4242 4242 4242 4242, реальные webhook'и | STRIPE_MODE=live в config.py + реальные ключи. Код Payment Adapter не меняется. |
| ЮKassa merchant account (3–10 дней) | ЮKassa test mode — доступен сразу после регистрации, реальные webhook'и, тестовые транзакции без ограничений | YUKASSA_MODE=live. Merchant account подаётся параллельно с разработкой Phase 2–3. |
| Fabric multi-org (реальные компании) | fabric-samples/test-network: готовая 2-org сеть, поднимается командой ./network.sh up. Внешняя координация не нужна. | Реальный партнёр добавляет свой MSP к существующей сети. Архитектура extensible с первой итерации. |
| Реальный escrow (деньги на счёте платформы) | MockEscrow: статус HELD/RELEASED в PostgreSQL. Payout = запись в БД. Логика идентична production, деньги ненастоящие. | MockEscrow заменяется реальным вызовом провайдера — один класс в Payment Adapter. Никакого рефакторинга. |
| Multi-region MinIO (серверы в разных ДЦ) | Один локальный MinIO в Docker. Бакеты ru-test и eu-test создаются локально. S3 API идентично production. | MINIO_ENDPOINT в config меняется на реальный адрес. StorageAdapter не меняется. |
| Alipay / WeChat Pay (CN-регион) | В MVP не реализуется (Phase 6). PaymentProvider.ALIPAY возвращает NotImplementedError с понятным сообщением. | Adyen sandbox доступен сразу. Реальный Alipay — после партнёрского соглашения с Adyen (Phase 6). |

Итог:

Полный MVP (Phases 0–4) реализуется без единой внешней зависимости, требующей одобрения третьих лиц. Переход к production — это замена config-переменных и активация уже написанного Payment Adapter в live-режиме.

## 8.4 Фаза 3: Worker & Runner System

- POST /contracts/create + multipart upload (zip: код + данные + manifest.json).

- manifest.json parser: валидация runner по whitelist, выбор типа верификации.

- Расширить computation_types.py → generic_runner (docker run + env injection).

- Pull-модель для воркеров: GET /work/available вместо push.

- MinIO интеграция: upload → бакет по региону → SHA-256 → хэш в Fabric.

- Создать SECURITY_RUNNER.md с threat model.

## 8.5 Фаза 4: Verification & Security

- Redundancy: оркестратор собирает N результатов, запускает сравнение по типу из manifest.

- Challenge window: 24-часовой таймер в EscrowTrigger chaincode.

- Docker security hardening: seccomp, --network=none, --read-only, resource limits.

- KYC-light hook: пометка воркера как «требует верификации» при выплате > $1 000.

| ⚙ PRODUCTION-GRADE | Security audit Docker-конфигурации: проверить все 7 мер из раздела 6.1 перед Phase 5. |
| --- | --- |

## 8.6 Фаза 5: Multi-Region MVP (RU + EU)

- RU + EU peer-ноды Fabric (одна организация PlatformOrg, два peer в разных ДЦ).

- Geo-routing в nginx: /ru/* → ru-orchestrator, /eu/* → eu-orchestrator.

- Regional MinIO: ru-minio + eu-minio с раздельными credentials и encryption keys.

- ЮKassa live mode (RU) + Stripe live mode (EU).

## 8.7 Фаза 6: Enterprise & CN

- CN-кластер: локальный Fabric orderer + отдельный channel + Alipay интеграция через Adyen.

- Fabric multi-org: PlatformOrg + WorkerOrg-RU + WorkerOrg-EU (отдельные MSP и CA).

- GDPR audit report EU: DPA с MinIO, data retention policy, right-to-erasure flow.

- Enterprise SLA tier: priority queue, dedicated runners, SLA-dashboard.

# 9. Нефункциональные требования

| Комиссия платформы | 8% до $10k/мес оборота, 12% выше. Настраивается в config.py. |
| --- | --- |
| Целевой масштаб (Y2+) | 10 000+ одновременных work-units, 1 000+ воркеров |
| Latency subtask | < 48 ч стандарт, < 1 ч GPU-priority tier |
| Uptime оркестратора | MVP: 99.5% (single-region). Phase 5+: 99.9% (multi-region HA) |
| GDPR (EU) | MinIO EU, DPA, right-to-erasure, data retention 12 мес → 36 мес для enterprise |
| ФЗ-152 (RU) | MinIO RU, сервер в РФ, логи на территории РФ |
| CCPA (US) | Opt-out policy, privacy policy, данные в US-регионе |
| CN локализация | Локальный orderer + MinIO CN, WeChat/Alipay через Adyen |
| Тестирование | E2E: 10+ контрактов одновременно в Fabric testnet перед каждым релизом фаз 1–4 |
| Лицензия | MIT (открытый исходный код сохраняется полностью) |

# 10. Документация: создать / обновить

| Файл | Действие | Содержание |
| --- | --- | --- |
| CONSENSUS.md | ПЕРЕПИСАТЬ | Ordering (Raft) vs Application (PoUW in chaincode). Чётко разделить уровни. Убрать смешение понятий. |
| ARCHITECTURE.md | СОЗДАТЬ | Компонентная схема: Go Sidecar, MinIO, Payment Adapter, Fabric topology. |
| SECURITY_RUNNER.md | СОЗДАТЬ | Threat model для Docker-раннеров, 7 обязательных мер, seccomp profile, инструкции для воркеров. |
| PAYMENT_PROVIDERS.md | СОЗДАТЬ | Региональная матрица, webhook setup для каждого провайдера, escrow flow. |
| ECONOMICS.md | СОЗДАТЬ | Финансовые прогнозы Y1–Y3, graduated commission, сравнение с конкурентами. |
| ROADMAP.md | СОЗДАТЬ | Checkpoint-based фазы, внешние зависимости, milestone criteria. |
| QUICK_START.md v2 | ОБНОВИТЬ | Новый flow: fabric-up → create contract → upload file → worker executes → payout. |
| DECENTRALIZED_FIAT_MIGRATION.md | ОБНОВИТЬ | Привести в соответствие с Payment Adapter + региональной матрицей. |
| BOINC_COMPARISON.md | ОБНОВИТЬ | Добавить сравнение с Vast.ai и Akash. Обновить таблицы. |
| ADR/001-fabric-sdk.md | СОЗДАТЬ | Обоснование выбора Go Sidecar vs fabric-sdk-py. |
| ADR/002-storage.md | СОЗДАТЬ | Обоснование MinIO vs IPFS vs S3. |
| ADR/003-chaincode-lang.md | СОЗДАТЬ | Обоснование Node.js vs Go для chaincode. |

DSCM v2 · Техническое задание · Версия 2.0 · Февраль 2026 · github.com/Emp1ere/decentralized-compute